Laporan Projek

Sistem Manajemen MBG

Selasa, 28 April 2026

Nama Tim

- Bayu Faisal Azmi Nasution (24220014)

- Bayu Herwanda (24220048)

- Cindy Novita Alfiani (24220006)

- Dinda Afriani Pasaribu (24220044)

- Maulidya Pratiwi (24220476)

Laporan Minggu Pertama pada Peretemuan ke-9

- Analisis dan Perencanaan

Pada minggu pertama, kelompok melakukan diskusi mengenai proyek yang akan dibuat serta menentukan konsep website Sistem Manajemen MBG.

Kegiatan yang dilakukan:

- Menentukan software yang akan digunakan

- Menentukan judul dan tema proyek

- Diskusi konsep sistem manajemen MBG

- Menentukan tujuan dan fitur utama sistem

- Membuat pembagian tugas anggota tim

Selasa, 5 Mei 2026

Laporan Minggu Kedua pada Peretemuan ke-10

- Membuat Database

Pada minggu kedua, kelompok mulai membuat database menggunakan phpMyAdmin untuk menyimpan data pada sistem.

Kegiatan yang dilakukan:

- Membuat database MBG

- Membuat tabel data

- Menentukan struktur tabel

- Menghubungkan database dengan PHP

### Tabel yang Dibuat:

- Tabel Users

- Tabel Sekolah

- Tabel Menu_makanan

- Tabel Distribusi

- Tabel Supplier

- Tabel Stok_bahan

- Tabel Detail_menu

Selasa, 12 Mei 2026

Nama Tim

- Bayu Faisal Azmi Nasution (24220014)

- Bayu Herwanda (24220048)

- Cindy Novita Alfiani (24220006)

- Dinda Afriani Pasaribu (24220044)

- Maulidya Pratiwi (24220476)

Laporan Mingguan Ketiga pada Pertemuan Ke-11

Pembuatan Tampilan Website

Pada minggu ketiga, kelompok mulai membuat tampilan website menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap.

### Kegiatan:

- Membuat halaman utama

- Membuat halaman login

- Mendesain tampilan dashboard

Selasa, 19 Mei 2026

Nama Tim

- Bayu Faisal Azmi Nasution (24220014)

- Bayu Herwanda (24220048)

- Cindy Novita Alfiani (24220006)

- Dinda Afriani Pasaribu (24220044)

- Maulidya Pratiwi (24220476)

Laporan Minggu Keempat pada Pertemuan ke-12

  - Pembuatan CRUD Sistem

Pada minggu keempat, kelompok membuat fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan PHP dan MySQL.

### Kegiatan:

- Membuat koneksi database

- Membuat form input data

- Membuat halaman tampil data

- Membuat fitur edit data

- Membuat fitur hapus data

  - Implementasi Login dan Session

Kegiatan yang Dilakukan:

- Membuat tabel pengguna (users) pada database yang berisi data username, email, dan password.

- Membuat halaman login menggunakan HTML, CSS, dan PHP.

- Membuat proses validasi login dengan mencocokkan data yang dimasukkan pengguna dengan data pada database.

- Mengimplementasikan Session PHP untuk menyimpan status login pengguna.

- Membuat fitur logout untuk mengakhiri sesi pengguna.

- Membatasi akses halaman tertentu agar hanya dapat dibuka oleh pengguna yang sudah login.

Hasil yang Dicapai:

Fitur login dan logout berhasil diterapkan. Sistem dapat mengenali pengguna yang telah masuk dan membatasi akses pengguna yang belum melakukan login sehingga keamanan data lebih terjamin.

Selasa, 26  Mei 2026

Nama Tim

- Bayu Faisal Azmi Nasution (24220014)

- Bayu Herwanda (24220048)

- Cindy Novita Alfiani (24220006)

- Dinda Afriani Pasaribu (24220044)

- Maulidya Pratiwi (24220476)

Laporan Minggu KeLima pada Pertemuan ke-13

Pembuatan Dashboard dan Penyempurnaan Antarmuka Sistem

Pada minggu kelima, kelompok berfokus pada pengembangan tampilan antarmuka dan dashboard utama agar sistem lebih mudah digunakan oleh pengguna.

Kegiatan yang Dilakukan:

- Membuat halaman dashboard sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil login.

- Menambahkan menu navigasi untuk mengakses berbagai fitur sistem.

- Mengintegrasikan seluruh halaman CRUD ke dalam dashboard.

- Menggunakan Bootstrap untuk memperbaiki tampilan form, tabel, dan tombol.

- Menambahkan informasi ringkasan data pada dashboard.

- Melakukan penyesuaian tata letak agar sistem lebih responsif dan nyaman digunakan.

Hasil yang Dicapai:

Dashboard berhasil dibuat dan seluruh menu dapat diakses dengan baik. Tampilan sistem menjadi lebih rapi, modern, dan mudah dipahami oleh pengguna.

Selasa, 2  juni 2026

Nama Tim

- Bayu Faisal Azmi Nasution (24220014)

- Bayu Herwanda (24220048)

- Cindy Novita Alfiani (24220006)

- Dinda Afriani Pasaribu (24220044)

- Maulidya Pratiwi (24220476)

Laporan Minggu Keenam pada Pertemuan ke-14

Pengujian Sistem dan Perbaikan Bug

Pada minggu keenam, kelompok melakukan pengujian terhadap seluruh fitur yang telah dibuat untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan.

Kegiatan yang Dilakukan:

- Menguji fungsi login dan logout.

- Menguji seluruh fitur CRUD yang telah dibuat.

- Memastikan koneksi database berjalan dengan baik.

- Menguji validasi input data pada setiap form.

- Menemukan dan memperbaiki kesalahan (bug) yang muncul selama pengujian.

- Memastikan data tersimpan, diperbarui, dan dihapus dengan benar.

Hasil yang Dicapai:

Sebagian besar fitur sistem dapat berjalan dengan baik. Beberapa kesalahan yang ditemukan berhasil diperbaiki sehingga sistem menjadi lebih stabil dan siap digunakan.

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan dari minggu pertama hingga minggu keenam, kelompok berhasil mengembangkan Sistem Manajemen MBG secara bertahap mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pengujian sistem. Proses pengembangan diawali dengan analisis kebutuhan dan perencanaan proyek, dilanjutkan dengan pembuatan database sebagai tempat penyimpanan data yang mendukung operasional sistem.

Selanjutnya, kelompok merancang tampilan website menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap agar sistem memiliki antarmuka yang mudah digunakan. Setelah itu dilakukan implementasi fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang memungkinkan pengguna mengelola data secara efektif. Untuk meningkatkan keamanan sistem, ditambahkan fitur login dan session sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem.

Pada tahap berikutnya, dashboard dan antarmuka sistem disempurnakan agar lebih responsif, terstruktur, dan nyaman digunakan. Seluruh fitur yang telah dibuat kemudian diuji untuk memastikan sistem berjalan dengan baik serta dilakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan selama proses pengujian.

Secara keseluruhan, Sistem Manajemen MBG berhasil dibangun menggunakan PHP, MySQL, Bootstrap, Visual Studio Code, dan XAMPP. Sistem yang dihasilkan telah mampu menjalankan fungsi-fungsi utama pengelolaan data dengan baik, memiliki keamanan dasar melalui fitur autentikasi pengguna, serta menyediakan tampilan yang mudah dipahami sehingga dapat mendukung pengelolaan data secara lebih efektif dan terorganisir.